AGENTGUARD 智测盾  /  AI 智能体测试工具

队员C 平台与集成分工与完善报告

前端工作台、Mock 与真实 API、可追溯交互、报告导出和部署

| 报告角色 | 队员 C |
| --- | --- |
| 对应赛道 | 传智杯 AI 赋能赛道 路径二 智能体测试工具开发 |
| 当前代码基线 | main 856a83a |
| 报告日期 | 2026-10-25 |

执行摘要

队员 C 的目标是让 A 和 B 的能力成为可操作、可展示、可提交的完整平台。当前已完成八个契约路由、统一 Mock/API 契约、三栏执行工作区、Evidence Flow、报告导出、移动端适配、Aurora Glass 视觉系统和 GitHub Pages 部署。

前端已经能够在无后端时完整演示，也能在 API 模式读取真实契约。PDF 报告、404 页面与轨迹筛选已在本轮补齐，下一阶段重点转向真实 Dify 联调、像素级视觉门禁与 API 模式全路由回归。

角色边界与完成定义

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 主责 | 页面流程、Mock 数据、前后端契约、可视化、报告、部署与材料整合。 |
| 主流程位置 | 把 Agent 接入、生成与执行、判定、轨迹、攻击链和回归串成统一产品体验。 |
| 完成定义 | 页面可独立运行或读取真实 API，异常状态清晰，证据可追溯，桌面和移动端无布局破坏。 |
| 不负责 | 不代替 A/B 长期修接口，不在前端硬编码掩饰缺字段，不把 Mock 或目标值当成实测结果。 |

已实现的改动

| 改动点 | 代码位置 | 功能结果 |
| --- | --- | --- |
| 页面与路由 | frontend-apple/src/App.tsx | 8 条契约路由（/overview、/agents、/test-suites、/runs、/runs/:runId、/findings、/reports、/settings）全部按 lazy + Suspense 懒加载；/ 与 /suites 重定向到正式路径，未知路径回落到工作台。 |
| 统一 API 契约 | src/api/contract.ts、api/client.ts、api/schemas.ts | Mock 与真实后端统一使用 /api/v2 和 Zod 校验。 |
| Mock 完整流程 | src/mock/handlers.ts、fixtures/ | 无后端即可演示；generation_source 三层回退区分「自建模型候选 / Mock 演示候选（未调用真实模型）/ 固定规则模板」，避免把 Mock 当成真实模型调用。 |
| Aurora Glass 设计系统 | tokens.css、aurora.css、workspaces.css | 运行时只加载 tokens.css、aurora.css、workspaces.css 三层设计系统；styles.css、apple.css、mobile.css、legibility.css、workspace.css 共 5 份旧级联样式已不在 main.tsx 引入。 |
| 执行工作区 | src/pages/RunsPage.tsx | 三栏工作区：左栏用例导航（全部/失败/待复核三态筛选）、中栏纵向事件时间线（含 params JSON 展开）、右栏判定与证据。状态由 URL 驱动（/runs/:runId?run=&case=&events=），证据链接进入后自动滚动并聚焦到指定事件。 |
| Evidence Flow | src/pages/FindingsPage.tsx | 攻击链为节点图 + 证据侧栏：有事件的节点用实线标为「实际观测」，无事件的节点用虚线标为「推断」，并在节点上直接说明「没有可直接回指的事件」；顶部统计实际观测节点数与推断节点数。 |
| 报告与回归 | src/pages/ReportsPage.tsx、utils/export.ts | 版本对照（未完成任务标注）、攻击成功率前后对比（仅同测试集同用例成对，无成对记录显示暂无）、逐用例修复差异（已修复/新增回归/仍存在/无法比较/未变化，跨测试集对比直接报错）、Markdown 与 CSV 导出（脱敏、标注数据来源、详情不可用的运行在报告中注明）。 |
| 可访问与响应式 | 全局 CSS 与 AppLayout | Skip Link 跳到主内容；Cmd/Ctrl+K 命令面板含 Tab 焦点陷阱与 Esc 关闭；深浅外观切换并持久化到本地；减少动态与减少透明度；390px 下七项导航不横向溢出；表格滚动区可聚焦并用 sr-only 补表头。 |
| 自动验收与部署 | e2e、GitHub Actions、README | 构建、流程、API、视觉检查和 GitHub Pages 发布。 |
| PDF 报告导出 | src/utils/pdf.ts、pages/ReportsPage.tsx | 自包含 A4 文档 + 隐藏 iframe 触发打印；不引入 PDF 库、不嵌入字体，中文不乱码且包体零增长；与 Markdown/CSV 共用同一份快照。 |
| 404 与路由兜底 | src/pages/NotFoundPage.tsx、src/App.tsx | 未知路径进入独立 404 页面，展示错误路径、返回工作台与常用入口；深层链接仍由 SPA 正常解析，不被劫持。 |
| 轨迹筛选与分批渲染 | src/pages/RunsPage.tsx、src/trace-controls.css | 按事件类型、关键词与异常状态筛选并显示计数；首屏 60 条，其余按需追加；空结果给出清除筛选出口。 |
| 移动端与深色回归 | e2e/responsive.spec.ts | 8 条路由 × 浅色/深色 × 390×844，断言无横向溢出且标题可见，共 17 项。 |
| 跨平台验收入口 | scripts/run-tests.mjs、package.json | 用 Node 启动器设置环境变量并拉起 Playwright，Windows、macOS、Linux 同一条命令；原 PS1 脚本保留为兼容入口。 |

当前功能清单

| 页面与路由 | 核心功能 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 工作台 · 导航名「总览」（/overview） | 当前验证环境（Agent 类型/规则判定率/授权边界）、质量概览环形图、Evidence Flow 四节点预览、四项统计卡、最近测试、风险分布，以及五项验证指标（风险召回率、精确率、F1、修复后攻击成功率、轨迹覆盖率，含 TP/FP 混淆矩阵） | 页面标识 Mock 演示或本地数据；指标表分列当前值与目标值，无数据项显示「待验证」而非 0。 |
| Agent 资产（/agents） | 四类 Agent（对话/知识库 RAG/工具调用/工作流）创建；自建 Dify 需填地址、凭据环境变量名、授权编号并勾选授权确认，Mock 模式下直接拒绝并提示需切 API 模式 | 授权范围显示「禁止外部站点目标」且外部目标计数恒为 0；副作用为外部写入的工具显式标注「禁止」。 |
| 测试集（/test-suites） | 固定模板或 AI 候选二选一生成，覆盖范围五档；候选在待审核状态下才出现「确认并保存」，支持逐条编辑、新增、删除，保留 AI 原始建议并可展开对比 | AI 候选不会跳过人工审核；Mock 生成标注「未调用真实模型」，不冒充自建模型输出。 |
| 执行任务（/runs、/runs/:id） | 路由 /runs 与 /runs/:runId；选择资产与测试集启动任务，三栏工作区，用例按全部/失败/待复核筛选，URL 携带 run/case/events 可直达并聚焦指定事件 | 加载、空态、错误、重试和任务状态可见；证据深链进入后定位失效会明确提示核对任务与用例版本。 |
| 攻击链（/findings） | 缺陷列表、节点图与证据侧栏；实线为实际观测、虚线为推断，顶部统计两类节点数量 | 推断节点明确标注「没有可直接回指的事件」，不伪装成已发生的攻击；节点结论与后端返回一致。 |
| 报告与回归（/reports） | 版本对照、攻击成功率前后对比、逐用例修复差异（五种变化状态）、Markdown 与 CSV 导出 | 跨测试集的两次运行拒绝做逐用例对比；指标可追溯，导出标注数据来源与限制。 |
| 设置（/settings） | 数据模式、接口契约、判定偏好和安全范围 | 不把用户从主流程引向内部研发设置。 |

页面验收原则

页面是否能演示，不由静态截图决定。每次验收都要从真实路由进入，完成一次可操作流程，并确认页面状态与接口返回一致。

Mock 模式和真实 API 模式分别验证，不混用两套字段。

页面展示 loading、空数据、错误和可重试路径，不只验证成功状态。

轨迹、攻击链和报告中的编号可以互相回指。

图 1 Aurora Glass 工作台与当前 Agent 上下文

视觉系统实现

Aurora Glass 的目标不是把后台页面统一换成白卡片，而是让信息层级、证据关系和交互反馈有明确分工。侧边栏和顶部栏使用半透明材质，编辑器、表格和轨迹正文使用高可读性实体背景。

正文以 16px 为基线，导航 15px，页面标题 32至36px，表格与轨迹正文不低于 14px。

主交互使用柔和蓝色，极光青用于证据链和节点聚焦，雾紫只作为极浅背景层次。

卡片、状态标签和表格使用不同表面材质，避免所有区域看起来完全同质。

选中节点、切换面板和导航移动都有 180至260ms 的克制反馈，并支持减少动态。

工作台突出当前 Agent、质量指标和 Evidence Flow，减少纯宣传式 Hero 占比。

浅色与深色共用同一套 tokens，通过根节点 data-theme 切换并写入本地存储，刷新后保持上次选择；顶栏提供双态切换，命令面板（Cmd/Ctrl+K）可直接跳转到任意页面。

图 2 三栏执行工作区与可点击纵向证据时间线

工程验证

| 验证项 | 结果 |
| --- | --- |
| TypeScript 与 ESLint | 通过 |
| Mock 数据自检 | 1 个 Agent、6 条用例、3 次运行、49 条轨迹、4 条缺陷，证据全部可追溯 |
| 轨迹视图逻辑校验 | 通过：520 条事件下首屏截断、深链聚焦、筛选组合共 7 组断言 |
| 生产构建 | 通过，路由懒加载，主包约 424 KB |
| Playwright 主流程 | 56 项通过 / 1 项跳过（Mock 门禁：路由、主流程、页面细节、视觉系统、404/轨迹/PDF、移动端与深色） |
| 视觉系统专项 | 6 项通过 |
| 真实 API 契约 | 1 项通过 |
| 后端 pytest | 62 项通过 |
| GitHub Pages | 部署成功。根路径返回 200 并进入工作台；7 条子路由直连返回 404 状态码，内容由回退页正常渲染；实测 1440、1366、390 三种宽度无横向溢出，深色外观切换并持久化。 |
| PDF 报告渲染 | 通过：A4 排版中文无乱码，样例 306 KB，与 Markdown/CSV 同源 |

移动端与可访问性

移动端验收重点不是简单缩放桌面页面，而是在 390px 宽度下保持七项导航单行、页面不产生横向溢出、轨迹和三栏工作区折叠为可读单列，并为底部导航预留安全距离。

图 3 390px 移动端工作台首屏

键盘用户可以使用 Skip Link、焦点环和命令面板焦点陷阱；轨迹摘要不会拦截 Enter 或 Space；系统开启减少动态时，入场和节点聚焦动画会停止。

主要不足

GitHub Pages 默认是 Mock 演示环境，不代表真实后端和真实 Dify 的在线状态。

PDF 报告已支持 A4 打印导出，但依赖浏览器打印引擎：服务端批量生成、归档与数字签名尚未实现，导出结果为「打印另存」而非直接下载 .pdf 文件。

实时任务进度、SSE 或轮询界面尚未接入，现有执行主要为同步短任务。

视觉系统测试验证字号、溢出和关键组件，但还没有把截图像素差异设为 CI 门禁。

真实 Dify 连接、异常恢复和多类型 Agent 的页面级联调仍需与 B 一起完成。

比赛视频、讲解稿、PDF 方案和页面截图的最终一致性仍需统一检查。

真实 API 模式的自动回归目前只有 1 项契约测试，尚未覆盖全部 8 条路由和导出流程，这是从 Mock 演示走向真实联调的主要缺口。

轨迹已支持类型、关键词与异常三态筛选，并改为首屏 60 条分批渲染；但尚未引入虚拟滚动，500 条以上事件的滚动帧率仍需在真实数据集上验收。

未知路径已进入独立 404 页面，可直接返回工作台；剩余问题是 GitHub Pages 对子路由直连返回 404 状态码，内容由回退页正常渲染，但链接检查与监控探活仍会判定为不可用。

冒烟、API 与截图三类验收已改为 Node 启动器（scripts/run-tests.mjs），Windows、macOS 与 Linux 使用同一条命令；原 PS1 脚本保留，但不再是主入口。

GitHub Pages 上子路由直连会返回 HTTP 404 状态码：页面内容由 404.html 回退正常渲染，但根路径以外的链接在平台预览、链接检查与监控探活中会被判定为失效，直接分享 /reports 这类地址存在风险。

完善任务与验收标准

| 优先级 | 队友 C 要做什么 | 验收标准 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 完成 8 条契约路由的 API 模式真实后端回归（/overview、/agents、/test-suites、/runs、/runs/:runId、/findings、/reports、/settings） | 关闭 Mock 后页面不出现 CONTRACT_MISMATCH；任务、轨迹、Finding、指标和导出全部来自 /api/v2；npm run test:api 通过并留存原始输出 | 未完成（仅 1 项契约测试） |
| P0 | 与 B 完成自建 Dify 靶场的页面级联调 | 授权编号缺失、凭据未配置、白名单未命中、连接成功和执行失败五种场景均有明确页面反馈与错误码 | 未完成（待 B 提供靶场） |
| P0 | 冻结演示基线，保证代码、数据与材料同版本 | 演示所用 commit、Agent 版本和测试集版本在 README 与报告中一致；页面、截图、视频、PDF 和 ZIP 可相互对应 | 部分完成 |
| P1 | 接入实时任务状态（依赖 A 提供进度查询或事件接口） | pending、running、completed、failed、超时和重试在页面可见；刷新后状态不丢失；接口不可用时降级提示 | 未做（依赖 A 的进度接口） |
| P1 | 增加 PDF 报告导出 | 字段与 Markdown 一致，包含数据来源、限制、证据编号与修复前后对比；中文排版不乱码 | 已完成（2026-10-26） |
| P1 | 把视觉回归纳入 CI 门禁 | 关键页面基线截图入库；布局、字号或溢出发生变化时 CI 失败，并保留差异图 | 部分完成（规则化检查，无像素基线） |
| P1 | 消除 GitHub Pages 子路由直连的 404 状态码 | 任意子路由直连返回 200（改用支持重写的静态宿主，或提供等价的回退配置）；分享 /reports、/runs/xxx 链接时平台预览与链接检查均判定可用 | 未做（需更换宿主或重写回退） |
| P2 | 优化大轨迹与长列表性能 | 单次运行 500 条以上轨迹事件时首屏可交互；筛选和搜索可用，滚动不明显掉帧 | 部分完成（筛选+分批，无虚拟滚动） |
| P2 | 补齐移动端与深色外观的回归覆盖 | 390×844 与深色模式下 8 条路由无横向溢出、文字不被截断，纳入自动截图 | 已完成（2026-10-26） |
| P2 | 补充 404、帮助和演示引导 | 任意非法路由进入 404 并可返回工作台；首次访问有三步主流程引导；Mock 与 API 差异有可查说明入口。 | 部分完成（404 已补，引导未做） |
| P2 | 把三类验收脚本从 PS1 改为跨平台执行（Node 或 Python） | macOS、Linux 与 Windows 上均可直接运行冒烟、API 与截图验收，不再依赖本机执行策略 | 已完成（2026-10-26） |

上述 P0 三项是合并到 main 前的阻断条件：任一项未通过，不允许以“已完成”表述进入演示，只能按实际状态说明进度。P1 与 P2 项中，PDF 报告、独立 404、移动端与深色回归、跨平台验收脚本已于 2026-10-26 完成；固定演示基线仍是提交前必须完成的一项。

与其他成员的交接

| 对象 | C 提供 | C 需要对方提供 |
| --- | --- | --- |
| A 测试与评测 | 执行页面、报告差异、指标展示和交互反馈 | 稳定字段、真实运行数据、人工复核和状态语义。 |
| B 安全与 Agent | 资产页、轨迹、Evidence Flow 和授权提示 | 固定靶场、授权记录、真实事件和脱敏日志。 |
| 最终材料 | 页面截图、视频剪辑、文档排版和 ZIP 结构 | A/B 各自章节、运行记录和安全复核结论。 |

演示与答辩要点

C 负责开场和收束。开场用一句话说明平台让 Agent 测试从“看回答”升级为“看判定依据、执行轨迹和修复回归”；中间按主流程切换页面；最后说明 Mock 与真实 API 的区别、安全边界和下一阶段工作。

页面操作应避免只展示静态截图。演示中至少完成一次新任务、点击一个轨迹节点、跳转一次证据、查看一个回归差异。所有页面都应能清楚说明当前是 Mock 还是真实 API 数据。

个人封版清单

| 检查项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 演示环境 | 前端可在干净目录安装并启动，Mock 模式和 API 模式都能进入首页。 |
| 主流程 | 接入、生成、执行、轨迹、攻击链、报告至少连续走通三次。 |
| 数据来源 | 页面清楚标识 Mock 或真实 API，不把目标值当作实测值。 |
| 异常状态 | 加载、空数据、接口失败和重试都有明确界面反馈。 |
| 视觉与移动端 | 1366×768、1440×900、390×844 无横向溢出和文字遮挡。 |
| 材料一致 | 页面名称、截图、报告、视频字幕和 ZIP 目录使用同一版本和数据。 |

完成清单后，队员 C 需要把演示数据、页面截图、视频、报告与 ZIP 统一到同一代码基线和同一测试集版本。任何后续改动都必须重新执行主流程和视觉回归。

交接时优先确认三条事实：页面展示的是 Mock 还是真实 API，证据能否回到原始运行，报告中的指标是否有真实记录支持。三项任一无法确认，就不应进入比赛演示基线。

四份报告对应关系

| 报告 | 主要用途 |
| --- | --- |
| 总项目报告 | 项目定位、比赛匹配、架构、功能、约束、验证结果和总体完善路线。 |
| 队员 A 报告 | 测试集、执行、规则判定、指标和回归的实现与待办。 |
| 队员 B 报告 | 授权靶场、Agent 适配、权限、风险样本和 Evidence Flow 的实现与待办。 |
| 队员 C 报告 | 页面、Mock/API、报告导出、视觉、部署和最终材料的实现与待办。 |